|  |
| --- |
| [Escriba el nombre de la compañía] |
| **Plan de ejecución de Testing** |
| Ciclo 1 |
|  |
| **Entropy Team** |
| **07/01/2016** |

|  |
| --- |
|  |

Contenido

[Introducción 2](#_Toc441872908)

[Test Suite 2](#_Toc441872909)

[Reporte de resultados 2](#_Toc441872910)

[Resumen de Defectos 2](#_Toc441872911)

# Introducción

Este documento presenta el reporte de resultado del ciclo de testing 1, el cual fue llevado a cabo entre los días 20/12/2015 al 6/1/2016.

# Test Suite

En este ciclo de prueba se realizaron pruebas exploratorias de las funcionalidades:

* Creación de diseño de exámenes.
* Creación de preguntas en diseño de examen.
* Búsqueda de preguntas en diseños de examen
* Toma de exámenes del módulo del docente.
* Corrección de exámenes del módulo del docente.
* Realización de examen del módulo del alumno.

Además se ejecutaran los casos de pruebas creados de la creación de diseño de examen.

# Reporte de resultados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumen de progreso de las pruebas** | | | | | |
| Tipo de prueba | Corridos | No Corridos | Pasados | Fallados | Bloqueados |
| Casos de prueba | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pruebas exploratorias | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |

# Resumen de Defectos

Los defectos encontrados fueron:

* Al intentar guardar un diseño de examen al cual se cambiaron institución o curso no se guarda el diseño de examen.
* No se ven los adjuntos cuando como alumno hago una resolución