1. Entropy
   1. Proyecto
      1. Riesgos
         1. Documentar
      2. Trabajo de investigación
         1. Definir líneas de investigación
         2. Determinar grupos de investigación
         3. Investigar sobre Redes de Información
            1. Documentar
         4. Investigar sobre Control en Windows
            1. Documentar
         5. Investigar sobre Control en Linux
            1. Documentar
         6. Investigar sobre Seguridad en Redes
            1. Documentar
         7. Investigar sobre Herramientas Automáticas de Testing
            1. Documentar
         8. Presentar Resultados
      3. Métricas
         1. Documentar
      4. Testing
         1. Plan de Prueba
            1. Definir criterio de aceptación
            2. Documentar
      5. Gestión de configuración
         1. Documentar
      6. Documentación
         1. Calendarización
         2. WBS
         3. Impacto ambiental
         4. Plan de Proyecto
      7. Presentaciones
         1. Presentación Inicial
         2. Reporte de avances
         3. Presentación Final
   2. Producto
      1. Estudio Inicial
         1. Definir alcances del producto
         2. Definir Requerimientos
            1. Definir requerimientos funcionales
            2. Definir requerimientos no funcionales
            3. Definir restricciones
         3. Realizar estudio de mercado
            1. Estudiar sistemas similares
            2. Identificar riesgos asociados
            3. Estudiar factibilidad

Realizar factibilidad económica

Realizar factibilidad técnica

Realizar factibilidad operativa

* + 1. Sprint 0
       1. Product backlog
       2. Sprint planning
       3. Definir Arquitectura Base
       4. Construir entorno de trabajo
    2. Sprint 1 a N
       1. Sprint planning
       2. Sprint backlog
       3. Sprint retrospective
       4. Sprint review
       5. Realizar artefactos
       6. Versión de SW
       7. Test
          1. Realizar pruebas unitarias
          2. Realizar pruebas de Integración
          3. Realizar pruebas de Aceptación
          4. Realizar pruebas de Sistema
          5. Realizar pruebas de Regresión
       8. Documentación
          1. Manual de Usuario
          2. Producto
          3. Matriz de Trazabilidad
          4. Manual de Instalación
    3. Despliegue
       1. Plan de Despliegue
       2. Material de Soporte
       3. Software